5.1. Lý do chọn Agile

Khó khăn Waterfall: Thay đổi giữa chừng phá vỡ toàn bộ cấu trúc, tốn kém chi phí làm lại và trễ tiến độ.

Agile khắc phục: Chia dự án thành các chu kỳ ngắn (Sprint), làm xong phần nào chốt phần đó, dễ dàng chèn thay đổi vào chu kỳ tiếp theo.

Kết luận: GreenMart làm đa kênh có tính bất định cao. Cần Agile để linh hoạt xoay chuyển theo yêu cầu thị trường.

5.2. Áp dụng 4 giá trị Agile

Chỉ bình luận, không họp: Đi ngược Cá nhân và tương tác hơn quy trình/công cụ ➔ Tổ chức họp Daily Scrum 15 phút mỗi sáng.

Tài liệu chi tiết, demo 1 lần: Đi ngược Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu ➔ Demo tính năng thực tế sau mỗi 2 tuần.

Chờ duyệt 2 tuần: Đi ngược Cộng tác khách hàng hơn đàm phán hợp đồng ➔ PO làm việc trực tiếp để chốt và cập nhật thay đổi ngay.

Bám sát kế hoạch cũ: Đi ngược Phản hồi sự thay đổi hơn bám sát kế hoạch ➔ Cập nhật và điều chỉnh ưu tiên ở mỗi đầu Sprint.

5.3. Khung Scrum

Sprint 2 tuần: Vừa đủ để làm ra sản phẩm, vừa đủ ngắn để khách không phải chờ lâu. Gắn với 3 trụ cột: Minh bạch (Backlog rõ ràng) — Thanh tra (kiểm tra tiến độ mỗi sáng) — Thích nghi (cải tiến ở Sprint sau).

Vì sao chọn Scrum: Cung cấp bộ quy tắc rõ ràng (vai trò, sự kiện) giúp đội quen với Waterfall dễ dàng chuyển đổi sang Agile mà không bị rối.

5.4. Phân vai Scrum Team

Long (Product Owner): Quyết định sản phẩm làm gì (Backlog). Không được: Can thiệp cách code hay ép tiến độ Dev.

Hoa (Scrum Master): Quyết định cách gỡ rối quy trình. Không được: Giao việc như sếp hay tự chốt tính năng.

An, Bình, Chi, Dung (Dev Team): Quyết định cách code và tự chia việc. Không được: Tự ý đổi yêu cầu kinh doanh của khách.

5.5. Artifacts & Lịch sự kiện

Product Backlog: 1. Tìm kiếm ➔ 2. Giỏ hàng ➔ 3. Đặt online ➔ 4. Thanh toán ➔ 5. Đồng bộ tồn kho ➔ 6. Lịch sử.

Sprint 1 Backlog & Mục tiêu: Làm mục (1) và (2). Khách tìm và bỏ giỏ hàng thành công.

Increment: Bản web/app chạy mượt mà tính năng tìm kiếm và thêm vào giỏ.

5 Sự kiện:

Sprint: Kéo dài đúng 2 tuần.

Planning: Đầu Sprint (lên kế hoạch).

Daily: Mỗi sáng (đồng bộ 15 phút).

Review: Cuối Sprint (demo cho khách).

Retrospective: Sau Review (họp rút kinh nghiệm nội bộ).

5.6. Xử lý tình huống

Đổi ưu tiên "Đặt online" giữa Sprint: PO đưa lên đầu Product Backlog để ưu tiên làm ở Sprint 2. Tuyệt đối không phá vỡ, nhồi nhét vào Sprint hiện tại.

Tính năng chưa xong lúc Review: Không demo. Trả về Backlog để PO đánh giá lại. Đội họp Retrospective sau đó để tìm ra nguyên nhân chậm trễ.